МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра МО ЭВМ

ПЛАН РАЗРАБОТКИ

по проекту по учебной практике

Тема: Топологическая сортировка

| Студенты гр. 4342 |  | Садыков С.Р. Купчинский Я. С. Тиссен М. Ю. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Шестопалов Р.П. |

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Этап 1: ПРОТОТИП | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Этап 2: АЛЬФА-ВЕРСИЯ | 4 |
| 3. | Этап 3: БЕТА-ВЕРСИЯ | 5 |
| 4. | Этап 4: РЕЛИЗ | 6 |

- Этап 1: ПРОТОТИП

Цель: Реализация структуры данных графа, базовой логики алгоритма Кана и организация ввода-вывода через стандартный поток (stdin/stdout).

- Реализация вычислительной логики:
    - Проектирование классов для представления ориентированного графа

- Реализация базового алгоритма Кана с использованием очереди 
    - Интеграция алгоритма автоматического расчета входящих степеней вершин и детекции циклических зависимостей

- Организация интерфейса ввода-вывода (CLI):

- Реализация приема данных через стандартный поток ввода (stdin) согласно спецификации: построчный ввод координат/идентификаторов вершин и связывающих их ориентированных ребер

- Вывод текстового пошагового лога действий и финального линейного порядка в стандартный поток вывода (stdout)

Результат этапа: Полностью работоспособное консольное приложение. Вычислительное ядро протестировано и корректно обрабатывает как ациклические графы, так и графы с циклами.

2. Этап 2: АЛЬФА-ВЕРСИЯ

Цель: Перенос вычислительного ядра на клиент-серверную или веб-архитектуру и создание простейшего интерфейса для взаимодействия

- Разработка веб-слоя:
    - Развертывание базового веб-интерфейса (минималистичные HTML-формы ввода) с помощью KVision

- Обеспечение связи вычислительного ядра с веб-оболочкой для передачи данных графа из веб-форм в алгоритм

- Реализация интерактивного управления:

- Интеграция текстовых/кнопочных элементов управления для пошагового запуска алгоритма из браузера («Старт», «Шаг ->»)

- Вывод текстовых пояснений к каждому шагу в специальное диалоговое окно веб-страницы

Результат этапа: Веб-приложение с минималистичным дизайном. Логика полностью перенесена в веб-среду, взаимодействие происходит через элементы веб-интерфейса, но графический холст для отрисовки еще отсутствует.

- Этап 3: БЕТА-ВЕРСИЯ

Цель: Реализация полноценного графического интерфейса пользователя (GUI) согласно утвержденному прототипу спецификации.

- Разработка интерактивного холста (Canvas):
    - Реализация графической области (холста) в левой части интерфейса для визуального отображения структуры графа

- Программирование обработки кликов мыши на холсте: создание вершин (ЛКМ) и проведение направленных ребер (ПКМ)

- Реализация динамической визуализации алгоритма:

- Интеграция полной цветовой схемы состояний вершин (серый, зеленый, синий, красный) непосредственно на холсте

- Реализация визуального эффекта удаления ребер и динамического обновления индикаторов входящей степени поверх кружков вершин

- Подключение файлового модуля для импорта готовых графов (JSON/TXT) через графический интерфейс

- Реализация механизма навигации назад («Шаг <-») за счет сохранения снимков состояний графа

Результат этапа: Полнофункциональный программный комплекс, визуально и технически соответствующий представленному в спецификации прототипу интерфейса.

- Этап 4: РЕЛИЗ

Цель: Проведение приемочного тестирования, оптимизация графического движка и устранение мелких дефектов.

- Тестирование и оптимизация:
    - Проведение стресс-тестирования на графах со сложной топологией и ложными связями для верификации устойчивости симулятора

- Оптимизация скорости рендеринга на холсте (устранение микрофризов при циклическом или быстром пошаговом переключении)

- Финальная доводка:

- Корректировка верстки, выравнивание шрифтов, настройка корректного отображения итоговой таблицы статусов и линейного порядка отсортированных вершин

Результат этапа: Стабильная, отполированная и готовая к демонстрации финальная версия визуализатора.